【第2天日报】 组名：______  选题：云南特色农业智能诊断与生产管理平台  填表人：王同学

1. 今日完成了哪些具体工作？（请列3-5条）

1. 搭建Spring Boot 3.5 + Java 17项目骨架，配置Maven依赖（Spring Boot Starter/MyBatis-Plus/Spring Security/JJWT/PostGIS/pgvector/Lombok）

2. 完成基础配置类：JWT Token生成与校验（JwtTokenProvider）、认证过滤器（JwtAuthenticationFilter）、Spring Security配置、MyBatis-Plus分页插件、Redis缓存、MinIO对象存储、CORS跨域、UUID主键生成器

3. 实现统一基础设施：响应封装（R类 code/message/data）、全局异常处理（GlobalExceptionHandler + BusinessException + ErrorCode）、分页结果（PageResult）、审计基类（BaseEntity含created_at/updated_at）

4. 完成认证模块完整实现：User实体/Mapper、AuthService（注册/登录/Token刷新/登出）、AuthController（4个接口）、UserDetailsServiceImpl（Spring Security集成）

5. 按作业建议结构重组项目目录（14个业务模块分module包），迁移至project/子目录与homework其他项目隔离

2. 当前遇到的困难/阻塞是什么？

JWT Token刷新机制需要处理旧Token黑名单逻辑，采用Redis存储已失效Token实现；前端跨域配置需要同时处理OPTIONS预检请求

3. 明天计划做什么？（列出1-3条）

1. 补齐所有业务模块的Controller/Service/Mapper/Entity代码

2. 实现异步AI诊断服务，支持图片上传去重（MD5 image_hash）和并发推理

3. 实现知识库RAG检索（pgvector向量相似度搜索）和AOP审计日志切面

4. Git提交记录（今日至少1次提交，填写Commit哈希或截图）：

8780424 · a897b48 · 597f882 — Spring Boot项目骨架搭建 + 目录结构重组 + 项目隔离

5. 今日整体进度自评（圈选）：

完成度约 60 %